清单1

清远市房屋市政工程深基坑高边坡工程安全检查重点事项

工程名称：                       形象进度：

| 序号 | 检查内容 | 检查要点 | 检查情况 | 是否属于重大事故隐患排查要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 前期保障 | 建设单位是否提供真实、准确、完整的工程地质、水文地质和工程周边环境等资料 | □是 □否 | 是 |
| - 2 |  | 建设单位是否在开工前委托有资质的第三方单位对周边建筑物、构筑起及管线进行安全鉴定或委托公证机构保存施工前影像资料 | □是 □否 |  |
| - 3 |  | 永久边坡结构是否办理施工许可（仅针对边坡工程） | □是 □否 |  |
| - 4 |  | 是否纳入项目安全风险分级管控清单 | □是 □否 |  |
| - 5 | 监理监督 | 是否针对性编制监理细则 | □是 □否 |  |
| - 6 |  | 是否有针对边坡基坑开展巡查 | □是 □否 |  |
| - 7 | 设计情况 | 施工图是否依据现场实际情况设计 | □是 □否 | 是 |
| - 8 |  | 施工图是否经审查合格 | □是 □否 |  |
| - 9 |  | 有重大变更是否重新审查 | □是 □否 |  |
| - 10 | 方案编制 | 方案编制人是否为相关专业技术人员 | □是 □否 |  |
| - 11 |  | 方案编制是否与设计和现场一致，是否存在严重缺陷 | □是 □否 | 是 |
| - 12 | 方案审批、论证 | 方案审批人是否为企业技术负责人 | □是 □否 |  |
| - 13 |  | 超过规模的工程是否组织专家论证，论证后的修改有无再次审批 | □是 □否 | 是 |
| - 14 |  | 论证专家和参会人员是否符合要求 | □是 □否 |  |
| - 15 | 方案交底 | 交底人是否为项目技术负责人员或方案编制人员，接受交底人是否为现场管理人员并签名留证 | □是 □否 |  |
| - 16 | 安全技术交底 | 交底人员是否为施工现场管理人员，接受交底人是否班组全员并签名留证 | □是 □否 |  |
|  |  |  | □是 □否 |  |
| - 17 | 现场管理 | 施工单位是否对危大工程施工作业人员进行登记 | □是 □否 |  |
| - 18 |  | 动工前是否向主管部门进行风险报告 | □是 □否 |  |
| - 19 |  | 是否在现场显要位置设置重大危险源公示，并动态更新 | □是 □否 |  |
| - 20 |  | 是否存在超挖现象 | □是 □否 | 是 |
| - 21 |  | 开挖顺序是否与方案一致 | □是 □否 | 是 |
| - 22 |  | 支护形式、构造是否与方案一致 | □是 □否 | 是 |
| - 23 |  | 有重大变更是否重新组织论证 | □是 □否 | 是 |
| - 24 |  | 主要安全管理人员是否在现场履职，对施工过程进行安全隐患排查整治 | □是 □否 |  |
| - 25 | 监测检测 | 施工单位是否开展边坡、基坑监测 | □是 □否 |  |
| - 26 |  | 是否由具有资质的单位编制监测方案和开展第三方监测 | □是 □否 | 是 |
| - 27 |  | 监测频率是否符合设计和方案要求 | □是 □否 |  |
| - 28 |  | 发现异常时报告是否及时 | □是 □否 |  |
| - 29 |  | 对锚杆、锚索等支护结构是否按规定委托具有资质的单位进行检测 | □是 □否 |  |
| - 30 | 验收情况 | 人员资格是否符合有关规定要求 | □是 □否 |  |
| - 31 |  | 是否有分段验收和子分项验收 | □是 □否 | 是 |
| - 32 |  | 验收是否实测实量 | □是 □否 |  |
| - 33 |  | 人员签名、盖章是否符合有关规定要求 | □是 □否 |  |

检查人员签名：

接收人员签名：

年   月   日