用地审批阶段（划拨用地类）流程图

咨询辅导及审批前期应开展并完成相应工作（不计入本审批时限）：

规划部门核发规划条件审定意见书（3个工作日）

国土资源部门编制划拨土地方案、呈报市政府；市政府批复；国土资源部门划拨结果公示（控制在20个工作日，不计入审批时限）

国土用地审批业务

受理收件

规划部门核发建设用地规划许可证（2个工作日）

国土资源部门窗口将批复文件送达项目建设单位（1个工作日）

国土资源部门核发划拨决定书（2个工作日）

申请使用新增建设用地的，项目单位持项目批准（或核准、备案）文件、规划选址意见书，向市用地审批委员会申请安排用地指标，由项目所在地的国土资源部门办理用地报批手续，取得省级以上的用地批准文件，由当地政府组织完成土地征收补偿安置。

申请使用政府储备用地的，土地储备机构须完成用地收储结案，出具同意使用储备用地的书面意见（附用地结案书和相关规划条件）

申请使用项目单位自有建设用地（改变土地使用条件）的，项目单位持项目批准（或核准、备案）文件，向规划部门申请改变土地使用条件并获得批准。

是

否，补件（5个工作日内）

国土咨口收件

申请人提交资料

国土部门审查（3个工作日）

规划部门审查（3个工作日）

是否符合用地审批清单

用地审批阶段（划拨类）

材料审查阶段