清远市建设工程项目优化审批流程

规划选址阶段实施细则

为贯彻落实《清远市人民政府办公室关于印发清远市企业投资建设工程项目优化审批流程实施意见的通知》（清府办[2014]8号）的要求，指导和规范规划选址前期工作及规划选址阶段规划选址工作，结合规划管理工作实际，制定本实施细则。

- 适用范围

本细则适用于《清远市企业投资建设工程项目优化审批流程实施意见》规定由规划部门负责牵头开展的规划选址前期工作以及规划选址阶段工作，包括企业投资建设工程项目使用储备类用地或者自有用地（国有建设用地）、非储备类用地办理《建设项目选址意见书》及延期使用。

二、规划选址前期辅导工作

在建设工程项目进入正式审批流程前，由规划部门统筹负责开展建设工程项目审批辅导工作，统一受理建设单位关于开展前期辅导工作的申请并送达各部门。期间规划部门将协调相关部门工作，并根据核查情况，核发项目的规划选址辅导工作预审意见。辅导工作的总体时间为15个工作日，其中规划部门在第1-2个工作日将受理资料送达国土、发改、环保等相关部门，各相关审批部门在第12个工作日内出具出具辅导意见并送达规划部门，规划部门在第14个工作日内汇总各审批单位出具的辅导意见，在第15个工作日形成综合意见答复建设单位。

三、规划选址阶段用地规划许可的办理程序

（一）办理《建设项目选址意见书》

企业投资建设工程使用储备类用地或者自有用地（国有建设用地）的，项目建设单位按要求将本阶段所有审批事项申请材料报送牵头部门规划部门，规划部门立即将申请材料转至环保部门、发展改革部门（外商投资项目同时转给外经贸部门）。发展改革部门（外经贸部门）在第2个工作日内完成自动备案或提出项目违反“负面清单”的审核意见并抄告规划部门。环保部门、发展改革部门在第4个工作日内分别完成建设项目环境影响评价（初步意见）和投资项目节能审查后抄告规划部门。规划部门将本阶段所有审批文件统一送达项目建设单位。

企业投资建设工程项目使用非储备类用地的，项目建设单位按要求将本阶段所有审批事项申请材料报送牵头部门规划部门，规划部门立即将申请材料转至发展改革部门（外商投资项目同时转给外经贸部门），发展改革部门（外经贸部门）在第2个工作日内完成自动备案或提出项目违反“负面清单”的审核意见并抄告规划部门。规划部门在第3个工作日内完成建设项目选址意见审批后抄告国土资源部门、环保部门、发展改革部门。国土资源部门、环保部门、发展改革部门在第6个工作日内并联完成各项审批后将审批结果报送规划部门。规划部门同步将本阶段所有审批、备案文件统一送达项目建设单位。

（二）《建设项目选址意见书》延期使用

企业投资建设工程项目申请办理《建设项目选址意见书》延期使用的，规划部门收案后在第6个工作日内提出审批意见，并将审批结果同步抄送发展改革部门、国土资源部门和环保部门。

四、保障措施

（一）建立灵活办理机制。在坚持由牵头部门窗口统一收件、严格遵守办理时限的前提下，充分尊重项目单位的意愿，根据项目审批进度的快慢，对先期完成的审批文件，可以视情况分批发给项目单位。

（二）建立快速传递通道。发展改革部门、国土资源部门、规划部门和环保部门应完善案件资料的内部转送程序，除通过信息系统传递案件资料外，各部门涉及的内设机构应指定专人负责纸质案件资料的传递工作。

（三）建立专人联络制度。发展改革部门、国土资源部门、规划部门和环保部门应明确联络人，专职负责协调处理涉及各部门的规划用地事宜，及时通报案件进展情况，督办跟踪本部门未及时办结的并联审批案件。

（四）建立重大、疑难案件协调制度。对于在案件办理过程中遇到的重大疑难问题，建立发展改革部门、国土资源部门、规划部门和环保部门的规划用地审批联席会议，及时协调解决。

（五）加强并联审批信息共享。发展改革部门、国土资源部门、规划部门和环保部门应加快信息化建设，互相向对方开放信息利用的端口，加强信息资源的共享利用，提高行政审批效率，并在条件成熟时推动网上审批。

五、本实施细则自   年  月  日开始实施。

附件：