清远市企业投资建设工程项目

用地审批实施细则

为贯彻落实《清远市企业投资建设工程项目优化审批流程实施意见》（清府办〔2014〕8号）的要求，指导和规范用地审批阶段有关工作，提升审批效率和服务质量，结合我市实际，制定本实施细则。

一、适用范围

本实施细则适用于《清远市企业投资建设工程项目优化审批流程实施意见》规定需由国土资源部门牵头，与规划部门实施用地审批阶段并联审批的工作。

二、审批前期咨询服务

国土资源部门和规划部门应当提供并联用地审批阶段的前期咨询服务。项目单位在准备申请材料时，可以分别向国土资源部门和规划部门的窗口提出前期咨询服务要求，由国土资源部门和规划部门提前介入指导，指引项目单位按划拨类、协议出让类、公开出让类国有建设用地完善有关用地、规划手续。

1.项目单位提交资料。项目单位将符合要求的资料提交给国土资源部门窗口，窗口同步将材料规划部门，两部门3个工作日内完成材料审查，符合要求的，向项目单位发出受理回执。

2.项目单位补交资料。经审查，材料不符合要求的，向项目单位发出补件通知，项目单位在5各工作日内补齐资料后，国土资源部门窗口向项目单位发出受理回执。

三、审批前期工作

审批前期应开展并完成建设用地报批和批后实施、征收集体土地、收回国有土地使用权、国有土地使用权招标拍卖挂牌出让等相应工作。

1.使用政府储备用地的，土地储备机构须完成土地收储，出具同意使用储备土地的书面意见（附土地收储证明）后，项目单位才能申请办理用地审批手续。

2.使用新增建设用地的，项目单位持项目批准（或核准、备案）文件、规划选址意见书，向市用地审批委员会申请安排用地指标，由项目所在地的国土资源部门办理用地报批手续，取得省级以上的用地批准文件，由当地政府组织完成土地征收补偿安置后，项目单位才能申请办理用地审批手续。

3.使用项目单位原有建设用地（改变土地使用条件）的，项目单位持项目批准（或核准、备案）文件，向规划部门申请改变土地使用条件并获得批准后，项目单位才能申请办理用地审批手续。

4.使用公开出让方式取得国有建设用地的，由政府组织国有土地使用权招标拍卖挂牌出让等相应工作，项目单位需参加国有土地使用权招标拍卖挂牌出让的竞买（竞投），并成功竞得土地后，项目单位才能申请办理用地审批手续。

四、用地审批的办理程序

（一）划拨类用地的办理程序

1.申请条件

项目单位持项目批准（或核准、备案）文件、规划选址意见书（含规划条件）、土地储备机构同意使用储备用地的书面意见或者或者收回国有建设用地批准文件（划拨政府储备用地的才需提交）、省级以上用地批准文件和当地政府组织完成土地征收补偿安置证明等（划拨新增国有建设用地的才需提交）、国有土地使用证（划拨项目单位原有国有建设用地的才需提交）等文件资料申请办理。

2.办理用地规划设计条件核准

国土资源部门受理申请后，同步将材料抄告规划部门。规划部门在第3个工作日内完成规划条件审定意见书后提供给国土资源部门。

3.办理划拨供地手续

（1）国土资源部门对用地的立项、规划、权属等相关材料进行审核，拟定供地方案、划拨决定书，按程序报市政府批准。

（2）经市政府批准按划拨方式供地的，国土资源部门对划拨结果进行公示（公示时间为10天）。无异议或虽有异议但经审查异议不成立的，国土资源部门核发划拨决定书。

（3）国土资源部门在第5个工作日内将划拨决定书抄告规划部门。

4.完善规划用地审批手续

规划部门在第7个工作日内将建设用地规划许可证提交给国土资源部门。国土资源部门在第8个工作日内将本阶段所有审批文件（包括：划拨决定书、规划设计条件审定意见书、建设用地规划许可证）统一复项目单位。

上述划拨供地的，办理划拨供地手续环节所需时间不计入审批时限，在公示划拨结果后，恢复计算审批时限。

（二）、协议出让类用地办理程序

1.申请条件

项目单位持项目批准（或核准、备案）文件、规划选址意见书（含规划条件）、土地储备机构同意使用储备用地的书面意见或者或者收回国有建设用地批准文件（划拨政府储备用地的才需提交）、省级以上用地批准文件和当地政府组织完成土地征收补偿安置证明等（划拨新增国有建设用地的才需提交）、国有土地使用证（划拨项目单位原有国有建设用地的才需提交）等文件资料申请办理。

2.办理用地规划设计条件核准

国土资源部门受理申请后，同步将材料抄告规划部门。规划部门在第3个工作日内完成规划条件审定意见书后提供给国土资源部门。

3.办理协议出让供地手续

（1）由国土资源部门对用地的立项、规划、权属等相关材料进行审核，委托进行地价评估并确定协议出让价款，审定协议出让供地方案、出让合同，按程序报市政府批准。

- 经市政府批准以协议出让方式供地的，由国土资源部门与意向用地者签订《国有土地使用权出让意向书》并公示有关内容（公示时间5日）。公示期满，无异议或虽有异议但经审查异议不成立的，国土资源部门与意向用地单位签订出让合同。

- （3）国土资源部门在第5个工作日内将出让合同抄告规划部门。

4.完善规划用地审批手续

规划部门在第7个工作日内将建设用地规划许可证提供给国土资源部门。国土资源部门在第8个工作日内将本阶段所有审批文件（包括：协议出让合同、建设用地批准书、规划设计条件审定意见书、建设用地规划许可证）统一复项目单位。

上述协议出让供地的，办理协议出让供地手续环节所需时间不计入审批时限，在经批准并公示协议出让结果后，恢复计算审批时限。

（三）、公开出让类用地的办理程序

1.申请条件

由政府组织国有土地使用权招标拍卖挂牌出让等相应工作，项目单位需参加国有土地使用权招标拍卖挂牌出让的竞买（竞投），并成功竞得土地。市公共资源交易中心完成成交确认书并移交有关材料后，项目单位持身份证明资料、土地出让成交确认书等有关文件资料申请办理。

2.签订土地出让合同

国土资源部门受理申请后，国土资源部门在第4个工作日内完成对项目单位的资格、项目的立项、规划等相关材料审核，并签订土地出让合同。

3.实施建设用地规划用地许可

国土资源部门受理申请后，同步将材料抄告规划部门。并在第5个工作日内将出让合同抄告规划部门。

4.完善规划用地审批手续

规划部门在第7个工作日内将建设用地规划许可证提供给国土资源部门。国土资源部门在第8个工作日内将本阶段所有审批文件（包括：土地出让合同、建设用地批准书、规划设计条件审定意见书、建设用地规划许可证）统一复项目单位。

五、保障措施

（一）建立灵活办理机制。在坚持由国土资源部门窗口统一收件、严格遵守办理时限的前提下，充分尊重项目单位的意愿，对先期完成的审批文件，可以视情况分批发给项目单位。

（二）建立快速传递通道。国土资源部门和规划部门应完善案件资料的内部转送程序，除通过信息系统传递案件资料外，两个部门涉及的内设机构应指定专人负责纸质案件资料的传递工作。

（三）建立专人联络制度。国土资源部门和规划部门应明确一名联络人，专职负责协调处理涉及两个部门的用地审批事宜，及时通报案件进展情况，督办跟踪本部门未及时办结的并联用地审批案件。

（四）建立重大、疑难案件协调制度。对于在案件办理过程中遇到的重大疑难问题，建立国土资源部门和规划部门的用地审批联席会议，及时协调解决。

（五）加强并联审批信息共享。国土资源部门和规划部利用的端口，加强信息资源的共门应加快信息化建设，互相向对方开放信息享利用，提高行政审批效率，并在条件成熟时推动网上审批。